眉山市东坡区复盛污水处理厂新增挡墙治理工程

专业分包

招

标

文

件

招标人：眉山市东岸建设有限公司

日  期：  2021  年 4月 27日

目 录

第一章  招标公告	3

1. 项目情况及范围	3

2.项目情况简述	3

3.报价方式	4

4.投标人资格及条件：	4

5.招标文件的获取及投标文件	5

6.踏勘现场时间及联系人	6

7.抽签报名截止时间及地点	6

8.抽签时间及地点	6

9.联系方式及电话	6

- 第一章  招标公告

- 眉山市东坡区复盛污水处理厂新增挡墙治理工程

- 专业分包招标公告

- 项目情况及范围

1.1 项目名称：眉山市东坡区复盛污水处理厂新增挡墙治理工程

1.2 项目业主：眉山市东坡发展投资集团有限公司

1.3 工程地址：眉山市东坡区崇礼镇复盛新街

1.4 工程概况及招标范围：宾格块石挡墙、混凝土挡墙、排水管及植草绿化等工程。具体详见设计施工图纸及预算清单。

- 2.项目情况简述

2.1 工程建安造价：预算总价暂定为：￥49.86万元（大写：肆拾玖万捌仟陆佰元整），以实际施工为准。

2.2 计划工期：  30  天，开工日期以开工令载明日期为准，竣工时间以开工令载明日期为基点顺推计划工期。

2.3 招标人的总承包合同计价编制原则：采用2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件。

2.3.1业主与发包人（眉山市东岸建设公司）总承包合同价（以下简称主合同价）：东坡区审计局出具的竣工决算审计价作为主合同价。

2.3.2发包人与承包人（分包商）分包工程合同价（以下简称分包合同价）：主合同价x（1-下浮10%）作为分包合同价。

2.4 工程价款支付：项目竣工验收合格后由甲方与乙方进行工程结算，待甲方收到计量工程款后，7个工作日内支付至承包合同价的80%；审计结束待甲方收到计量工程款后15个工作日内支付至工程审计结算价的97%（扣留审计结算价的3%作为质保金）；质保期满后支付至工程审计结算价的100%。乙方在每次申请支付工程款时都需向甲方开具相等金额增值税发票（税率9%，不足部分差额由乙方承担）。

- 3.报价方式

3.1报价方式：施工主合同价（业主与东岸建设有限公司签订合同价）下浮10%作为专业分包固定价抽签。

- 4.投标人资格及条件：

4.1 投标人资格及要求

4.1.1投标人资格要求：要求参加本项目的投标人必须是已进入招标人专业分包或总承包合格名录库的单位，合格分包商的名录已公布在东岸公司官方网站上，请投标人自行查看，资格具体要求为投标人具有独立的法人资格。

4.1.2资质要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.2 投标保证金

4.2.1投标保证金的交纳

1、投标保证金：¥2.0万元（大写：贰万元整），由分包商基本账户转至招标人账户。

转入账户：眉山市东岸建设有限公司

纳税人识别号：91511402MA62J01MX5

开户行及账号：眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行

账号： 88140120003837597

2、投标人请于 2021年 4 月 27 日 15时前将转款凭证（转款回执单）提交到招标单位财务部。

4.2.2开标现场投标保证金交纳情况审核：开标当天投标人应携带招标单位财务部出具的收款回执单(或缴费成功后打印的回执单)

4.2.3投标保证金的退还

1、办理流程：开标后到招标单位经营管理部办理退还（无息退还）手续，5个工作日（所有投标单位资料提交齐全起算）内自动无息退还投标保证金；中标人可将投标保证金自动转为履约保证金（履约保证金不足部分需补缴）。

2、提交资料：为了在规定时间内退还投标保证金请各投标单位在提交投标文件时携带如下资料：

（1）投标人开具收到退还投标保证金收据；

（2）投标人开户许可证；

（3）缴纳投标保证金转款凭证。

4.3  履约保证金的缴纳：¥2.0万元（大写：陆万元整），由分包商基本账户转至招标人账户。

4.4 民工保证金：按照当地政府及招标人要求缴纳及办理。

4.5工伤保险及危险作业人员意外伤害保险：中标人自行购买，费用包括在投标价之内。

- 5.招标文件的获取及投标文件

5.1 本工程招标文件、配套设计图纸及预算工程量清单将于 2021 年 4月 26 日前在眉山市东岸建设有限公司门户网站上发布，各投标人自行下载。

5.2 各投标人请仔细阅读招标文件的全部内容，如有疑问，应及时提出。

5.3参加抽签的分包商开标时只需提供企业营业执照和资质证书复印件即可。

- 6.踏勘现场时间及联系人

6.1现场踏勘时间：2021年4月27日上午9时，各分包商是否踏勘现场自定。

6.2联系人：代先生（电话：17381766818)

- 7.抽签报名截止时间及地点

7.1报名时间：2021年 4 月 27 日14时30分至15时 。

7.2报名地点： 眉山市东岸建设有限公司会议室。

7.3报名资料：委托书（附法人及委托人身份证复印件）、营业执照、企业资质。

- 8.抽签时间及地点

8.1 抽签时间： 2021 年 4 月 27 日 15 时。

8.2抽签地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

8.3若参与工程项目参加抽签报名的分包商只有一家，将不再组织分包商抽签，视该家分包商为中标人。

- 9.联系方式及电话

9.1联系人：韩先生

9.2电话：028-38336890